Plan Académico, Cronograma de Exámenes y Marco de Gobernanza

Sistema de Gestión de Pedidos y Control de Inventario Multicanal — LeoFit Solutions

Universidad Tecnológica del Perú (UTP) | Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

1. Información General de la Asignatura

| Campo | Detalle Institucional |  |
| --- | --- | --- |
| Curso | Curso Integrador II: Software |  |
| Código del Curso | 100000S12F (1S12F) |  |
| Sección | 35374 |  |
| Modalidad | Presencial |  |
| Horario de Clases | • Lunes: 18:30 – 20:00 (Sesión 1 - Asesoría / Avance) • Jueves: 20:15 – 21:45 (Sesión 2 - Evaluaciones / Calificación) |  |
| Docente | Ing. Huamani Uriarte, Enrique Lee |  |
| Horas Semanales / Créditos | 4.0 Horas \ | 3.00 Créditos |
| Fórmula de Calificación | $\text{Promedio Final} = 0.20 \times \text{APF1} + 0.20 \times \text{APF2} + 0.20 \times \text{APF3} + 0.40 \times \text{PROY}$ |  |

2. Calendario Oficial de Hitos y Fechas de Sustentación

timeline
    title Cronograma de Hitos y Exámenes UTP - Ciclo 2026
    section APF1 (20%)
        Semana 05 - Jueves : Sustentación APF1 : Calificación Obtenida 18/20 (Aprobado)
    section APF2 (20%)
        Semana 09 - Jueves : Sustentación APF2 : Backend + BD BCNF + Seguridad + Cloud v1 (100% Listo)
    section APF3 (20%)
        Semana 13 - Jueves : Sustentación APF3 : Calidad ISO 25010 + Usabilidad + Cloud v2
    section PROYECTO FINAL (40%)
        Semana 18 - Jueves : Sustentación Final : Sistema en Producción y Pitch Comercial

Matriz Detallada de Evaluaciones y Rúbricas

| Hito / Evaluación | Peso % | Semana de Clase | Fecha de Examen (Sesión 2) | Estado / Calificación | Contenido Evaluado y Requisitos de Rúbrica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APF1 | 20% | Semana 05 | Jueves 10/09/2026 | Aprobado: 18/20 | • Análisis de negocio (Lean Canvas). • Modelado de procesos (BPMN AS-IS y TO-BE). • Project Charter y Product Backlog ágil. • Prototipos UI/UX Mobile-First y Frontend PWA con WPO. |
| APF2 | 20% | Semana 09 | Jueves 08/10/2026 | 100% Completado | • Base de Datos: Diseño físico BCNF, Replicación WAL, PgBouncer, Backups PITR. • Backend & Seguridad: API REST, Patrón Repositorio, JWT/RBAC, Catálogo OWASP Top 10, Pruebas DAST/SAST. • Validación & Despliegue: 18 pruebas automatizadas Jest, Despliegue Cloud v1 (Vercel/Render/Supabase) y Health Check. • Levantamiento del 100% de observaciones del APF1. |
| APF3 | 20% | Semana 13 | Jueves 05/11/2026 | Planificado (Sprint 4) | • Calidad de Software ISO 25010: Pruebas automatizadas de funcionalidad, compatibilidad/interoperabilidad y usabilidad. • Informe ISO 25010: Aprendizaje, protección contra errores, asistencia y engagement. • Manual de despliegue actualizado a versión 2 en Cloud. |
| PROY | 40% | Semana 18 | Jueves 10/12/2026 | Planificado (Sprint 5) | • Sustentación del Proyecto Final Integral: Demostración del sistema 100% operativo en producción con transacciones reales. • Reportes de calidad global, monitoreo y analítica de negocio. • Defensa individual y argumentación técnica del equipo. |

3. Equipo de Trabajo (Grupo 01) y Matriz RACI

| Integrante | Código UTP | Usuario GitHub | Rol Primario Scrum | Roles Técnicos Especializados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lady Luz Loayza Rodriguez | U22221489 | @LadyyLuz (luzylay) | Scrum Master | DevSecOps, Coordinadora de Seguridad JWT, Gobernanza e Informe Maestro |
| Víctor Leandro Cárdenas Fernández | U19217414 | @VictorCardenazFernandez | Product Owner | Arquitecto de Base de Datos (DBA), Modelado Relacional BCNF y Backlog |
| Harley Anthony Roman Delgado | U21313032 | @hroman2004 | Frontend Lead | Especialista PWA, Diseñador UI/UX y Optimización de Rendimiento WPO |
| Jim Alessandro Dávila Morales | U18206081 | @Jim4279 | QA Engineer Lead | Desarrollador Backend Node.js/TS, Patrón Repositorio y Pruebas Automatizadas |
| Daniel Enrique Rojas Sanchez | U21214627 | @Daniel102608 | Business Analyst | Cloud DevOps, Ingeniero de Observabilidad y Monitoreo SLA/SLO |

Matriz RACI por Hito del Proyecto

| Actividad / Entregable Clave | Scrum Master (Lady) | Product Owner (Víctor) | Frontend Lead (Harley) | QA Lead (Jim) | Business Analyst (Daniel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Charter, Cronograma y Riesgos | A / R | C | I | I | C |
| Diseño UI/UX, Heurísticas y PWA | C | C | A / R | C | I |
| Diseño Físico BD BCNF y Replicación WAL | I | A / R | I | C | I |
| Backend API REST & Patrón Repositorio | C | C | I | A / R | I |
| Seguridad JWT, OWASP Top 10 y SAST | A / R | I | I | C | I |
| Infraestructura Cloud, Sondas SLA/SLO | I | I | I | C | A / R |
| Pruebas Automatizadas Jest & Supertest | C | I | I | A / R | I |
| Consolidación Informe y Sustentación | A / R | C | C | C | C |

(R: Responsible, A: Accountable, C: Consulted, I: Informed)

4. Gestión Ágil en GitHub Projects

Toda la gestión operativa, tarjetas de historias de usuario, asignación de roles, sprints y criterios de aceptación se gestionan en el tablero oficial:

[Tablero GitHub Projects: Gestión_de_Desarrollo-LeoFit](https://github.com/orgs/Leofit-Solutions-Grupo01/projects/1)

> Para consultar la matriz de las 20 tareas con sus títulos y descripciones listos para copiar y pegar, consulte la [Guía de Carga de Issues (docs/GUIA_CARGA_ISSUES_GITHUB.md)](GUIA_CARGA_ISSUES_GITHUB.md).