# Reporte Final de Auditoría de Tareas (GitHub Projects)

Tras revisar la lista exacta de tareas (Issues #3 al #20) que me compartiste de tu tablero de GitHub Projects y contrastarlas a profundidad con el código fuente, la suite de pruebas y los entregables documentales (específicamente los del APF3), he actualizado mi análisis.

### 🟢 TAREAS COMPLETADAS (Listas para cerrar en GitHub)

He verificado que el código, las configuraciones y los documentos respaldan al 100% el cierre de las siguientes tareas, ya que cumplen con los requisitos planteados para los Sprints 1 al 4:

- #3 al #14 (Sprints 1 al 3): Implementación de base de datos BCNF, Backend API REST (Express/Clean Architecture), Frontend PWA (React), Autenticación JWT, Pruebas iniciales y Despliegue Cloud. Todo está integrado y testeado.

- #15 test(iso25010): Pruebas automatizadas de Calidad Funcional ISO 25010. (Evidencia: Archivos tests/ y allTabsFunctional.test.ts con cobertura demostrada en Jest/Vitest).

- #16 test(usability): Pruebas automatizadas de Usabilidad y Facilidad de Aprendizaje. (Evidencia: Archivo usability_iso25010.test.ts aprobado con 9 aserciones y reporte SUS en el informe).

- #17 feat(interop): Pruebas de Interoperabilidad y Pasarelas. (Evidencia: Suite integration_external.test.ts comprobando WhatsApp API, Yape/Plin y RENIEC/SUNAT).

- #18 docs(apf3): Informe Oficial APF3 y Manual v2. (Evidencia: Los archivos INFORME_FINAL_APF3_LEOFIT.md/.docx/.pdf están redactados, completos y subidos en docs/entregas_academicas/).

- #19 ops(production): Despliegue Cloud v2. (Evidencia: Configuración de render.yaml, vercel.json y docker-compose.yml listos para el entorno real mencionado en el APF3).

Acción recomendada: Puedes mover libremente las tarjetas #3 hasta la #19 (así como los Pull Requests 1, 2, 21 y 22) a la columna de Done en tu tablero de GitHub Projects.

### 🔴 TAREAS PENDIENTES (Falta para cerrar)

La única tarea del Backlog (Sprint 5) que aún no cuenta con evidencia en el repositorio y debe permanecer abierta es:

- #20 docs(final): Sustentación Integral del Proyecto Final, Pitch Comercial y Memoria Técnica.

  - Qué falta exactamente para cerrarlo:

    - Diapositivas de Presentación: Subir el archivo .pptx o .pdf con las diapositivas oficiales para la exposición (Pitch comercial, arquitectura, conclusiones).

    - Video Demostrativo / Demo: Subir o enlazar un video .mp4 donde se evidencie el funcionamiento real del sistema (o un guion técnico final de la demostración).

    - Memoria Técnica Final (opcional según rúbrica): Archivo con lecciones aprendidas finales si lo exige la rúbrica del PROY.

Una vez que se agreguen estos archivos de sustentación para la semana 18, el proyecto estará 100% finalizado.