Guía de Carga de Issues para GitHub Projects — LeoFit Solutions (Grupo 01)

Curso Integrador II: Software (100000S12F) — UTP

Docente: Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte

Proyecto: LeoFit Pedidos Sistema

Tablero Oficial: [Gestión_de_Desarrollo-LeoFit](https://github.com/orgs/Leofit-Solutions-Grupo01/projects/1)

Organización: Leofit-Solutions-Grupo01 | Repositorio: leofit-pedidos-sistema

1. Justificación de Estados: Done vs Todo

Para la evaluación del APF2 (Semana 09) y la trazabilidad del ciclo académico, el docente evalúa la metodología ágil Scrum en GitHub Projects:

Tareas de APF1 y APF2 (Casos 1 al 14):

- Estado: `Done` (Hecho / Completado).

- Justificación: Demuestra que el equipo ya programó el Frontend PWA, el Backend API REST con Arquitectura Limpia, la Base de Datos PostgreSQL en BCNF, la seguridad JWT/OWASP y las 18 pruebas automatizadas.

Tareas Futuras de APF3 y Proyecto Final (Casos 15 al 20):

- Estado: `Todo` (Por hacer / Planificado).

- Justificación: Demuestra que el equipo tiene planificado todo el ciclo (Semanas 10 a 18) con sus respectivos responsables, roles, estimaciones y criterios de aceptación ISO 25010.

2. Integrantes del Equipo, Usuarios de GitHub y Roles

| Integrante | Código UTP | Usuario GitHub | Rol Primario Scrum | Rol Técnico Especializado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lady Luz Loayza Rodriguez | U22221489 | @LadyyLuz / luzylay | Scrum Master | DevSecOps, Seguridad JWT & Gobernanza |
| Víctor Leandro Cárdenas F. | U19217414 | @VictorCardenazFernandez | Product Owner | DBA PostgreSQL, Replicación WAL & Requisitos |
| Harley Anthony Roman D. | U21313032 | @hroman2004 | Frontend Lead | Especialista PWA, Diseño UI/UX & WPO |
| Jim Alessandro Dávila M. | U18206081 | @Jim4279 | QA Engineer Lead | Backend Node.js/TS, Clean Arch & Pruebas Jest |
| Daniel Enrique Rojas S. | U21214627 | @Daniel102608 | Business Analyst | Cloud DevOps, SLA/SLO, Render/Vercel & Supabase |

3. Configuración de Sprints (Iterations) en GitHub Projects

En Project Settings > Fields > Iteration, la configuración de las 5 iteraciones queda estructurada de la siguiente manera:

Iteración 1: Sprint 1 (APF1 - Frontend & Prototipos)       -> Sep 03 - Sep 16
Iteración 2: Sprint 2 (Base de Datos & Backend API)        -> Sep 17 - Sep 30
Iteración 3: Sprint 3 (APF2 - Seguridad & Despliegue)      -> Oct 01 - Oct 14
Iteración 4: Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010)           -> Oct 15 - Oct 28
Iteración 5: Sprint 5 (PROY - Proyecto Final & Producción) -> Oct 29 - Nov 11

4. Matriz Maestra de las 20 Tarjetas / Issues

| # | Hito | Título de la Tarjeta / Issue | Asignado | Rol | Iteration (Sprint) | Status | Priority | Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APF1 | Levantamiento de Requerimientos y Ficha de Identificación | @VictorCardenazFernandez | Product Owner | Sprint 1 | `Done` | High | documentation |
| 2 | APF1 | Especificación de Casos de Uso y Matriz de Trazabilidad | @Daniel102608 | Business Analyst | Sprint 1 | `Done` | High | documentation |
| 3 | APF1 | Diseño del Sistema de UI/UX, Modo Oscuro y Heurísticas | @hroman2004 | Frontend Lead | Sprint 1 | `Done` | High | enhancement |
| 4 | APF1 | Estructura Base Frontend PWA y Catálogo LeoFit | @hroman2004 | Frontend Lead | Sprint 1 | `Done` | High | enhancement |
| 5 | APF1 | Project Charter, Cronograma Gantt y Matriz de Riesgos | @LadyyLuz | Scrum Master | Sprint 1 | `Done` | High | documentation |
| 6 | APF2 | Diseño Físico BCNF, DDL schema.sql y Datos seeds.sql | @VictorCardenazFernandez | Product Owner | Sprint 2 | `Done` | High | enhancement |
| 7 | APF2 | Streaming Replication WAL y Script de Backups PITR | @VictorCardenazFernandez | Product Owner | Sprint 2 | `Done` | High | enhancement |
| 8 | APF2 | Arquitectura Limpia y Patrón Repositorio (factory.ts) | @Jim4279 | QA Engineer Lead | Sprint 2 | `Done` | High | enhancement |
| 9 | APF2 | API REST Pedidos y Control de Stock Transaccional ACID | @Jim4279 | QA Engineer Lead | Sprint 2 | `Done` | High | enhancement |
| 10 | APF2 | Directorio CRM de Clientes y Ruteo de Delivery | @Daniel102608 | Business Analyst | Sprint 2 | `Done` | Medium | enhancement |
| 11 | APF2 | Autenticación JWT, Hashing bcrypt y RBAC (Admin/Operador) | @LadyyLuz | Scrum Master | Sprint 3 | `Done` | High | security |
| 12 | APF2 | Catálogo OWASP Top 10, Helmet Headers y Rate Limiting | @LadyyLuz | Scrum Master | Sprint 3 | `Done` | High | security |
| 13 | APF2 | Suite de 18 Pruebas Automatizadas con Jest y Supertest | @Jim4279 | QA Engineer Lead | Sprint 3 | `Done` | High | enhancement |
| 14 | APF2 | Despliegue Cloud (Render + Vercel + Supabase) y SLA/SLO | @Daniel102608 | Business Analyst | Sprint 3 | `Done` | High | enhancement |
| 15 | APF3 | Pruebas Automatizadas de Calidad Funcional ISO 25010 | @Jim4279 | QA Engineer Lead | Sprint 4 | `Todo` | High | enhancement |
| 16 | APF3 | Pruebas de Usabilidad, Facilidad de Aprendizaje y WCAG | @hroman2004 | Frontend Lead | Sprint 4 | `Todo` | Medium | enhancement |
| 17 | APF3 | Pruebas de Interoperabilidad, Pasarelas y Coexistencia | @Daniel102608 | Business Analyst | Sprint 4 | `Todo` | Medium | enhancement |
| 18 | APF3 | Informe Oficial de Evaluación ISO 25010 y Manual v2 | @LadyyLuz | Scrum Master | Sprint 4 | `Todo` | High | documentation |
| 19 | PROY | Despliegue en Alta Disponibilidad y Resiliencia Cloud v2 | @VictorCardenazFernandez | Product Owner | Sprint 5 | `Todo` | High | enhancement |
| 20 | PROY | Sustentación Integral del Proyecto Final y Pitch Comercial | @LadyyLuz | Scrum Master | Sprint 5 | `Todo` | High | documentation |

5. Instrucciones para Actualizar los Casos en GitHub Projects

A. Para las tareas completadas (Casos 1 al 14 / Issues #3 al #14):

Acceda a la vista de Table en [Gestión_de_Desarrollo-LeoFit](https://github.com/orgs/Leofit-Solutions-Grupo01/projects/1).

Verifique que la columna `Status` se encuentre en `Done` para todos estos casos (1 al 14).

Asigne la columna `Iteration` según corresponda:

- Casos 1 a 5 -> Sprint 1 (APF1)

- Casos 6 a 10 -> Sprint 2 (Base de Datos & Backend API)

- Casos 11 a 14 -> Sprint 3 (APF2 - Seguridad & Despliegue)

Complete la columna `Rol` con el rol correspondiente (Scrum Master, Product Owner, Frontend Lead, QA Engineer Lead o Business Analyst).

B. Para crear las 6 tareas futuras planificadas (Casos 15 al 20 — Estado: Todo):

Diríjase a: https://github.com/Leofit-Solutions-Grupo01/leofit-pedidos-sistema/issues

Haga clic en "New issue".

Copie y pegue el Title y Description especificados a continuación.

En el panel lateral derecho:

- Assignees: Seleccione al integrante.

- Labels: Seleccione enhancement o documentation.

- Projects: Seleccione Gestión_de_Desarrollo-LeoFit.

Dentro del proyecto, asigne:

- Status: Todo

- Iteration: Sprint 4 (para 15-18) o Sprint 5 (para 19-20)

- Rol: El rol correspondiente.

- Priority: High o Medium.

6. Especificación de Casos Planificados (Casos 15 al 20)

CASO 15: Calidad Funcional ISO 25010

Title:

test(iso25010): Pruebas Automatizadas de Calidad Funcional según Norma ISO 25010

Description:

### Descripción
  Como QA Lead, requiero diseñar e implementar la batería de pruebas de calidad funcional bajo los estándares de la norma ISO/IEC 25010 para validar la completitud, corrección y pertinencia de los módulos de pedidos y catálogo.

  ### Criterios de Aceptación
  - [ ] Implementación de suite de pruebas funcionales automatizadas (Playwright / Cypress).
  - [ ] Cobertura de flujos críticos: registro de pedido, validación de stock atómico y cambio de estado.
  - [ ] Reportes automáticos de cobertura funcional y matriz de trazabilidad de defectos.

Assignee: @Jim4279 (Jim Alessandro Dávila)

Rol: QA Engineer Lead

Iteration: Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)

Status: Todo

Priority: High

Label: enhancement

CASO 16: Pruebas de Usabilidad y Accesibilidad WCAG

Title:

test(usability): Pruebas Automatizadas de Usabilidad, Facilidad de Aprendizaje y WCAG

Description:

### Descripción
  Como Frontend Lead, requiero ejecutar evaluaciones automatizadas de usabilidad bajo ISO 25010 (facilidad de aprendizaje, protección contra errores de usuario, estética y accesibilidad WCAG 2.1).

  ### Criterios de Aceptación
  - [ ] Auditoría automatizada de accesibilidad WCAG 2.1 AA con herramientas Axe-core y Lighthouse.
  - [ ] Pruebas de usabilidad con usuarios muestra en entorno mobile y desktop.
  - [ ] Medición de tiempos de completitud de tareas (Time-on-Task) y tasa de éxito en pedidos.

Assignee: @hroman2004 (Harley Anthony Roman)

Rol: Frontend Lead

Iteration: Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)

Status: Todo

Priority: Medium

Label: enhancement

CASO 17: Interoperabilidad y Pruebas de Integración

Title:

feat(interop): Pruebas de Interoperabilidad, Pasarelas y Coexistencia de Sistemas

Description:

### Descripción
  Como Business Analyst y DevOps, requiero validar la interoperabilidad e intercambio de datos con servicios externos (APIs de couriers y confirmación de pagos digitales).

  ### Criterios de Aceptación
  - [ ] Pruebas de integración de contratos de API y serialización JSON.
  - [ ] Simulación de respuestas y webhooks de confirmación de pago (Yape / Plin).
  - [ ] Reporte de coexistencia e interoperabilidad según el estándar ISO 25010.

Assignee: @Daniel102608 (Daniel Enrique Rojas)

Rol: Business Analyst

Iteration: Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)

Status: Todo

Priority: Medium

Label: enhancement

CASO 18: Informe Oficial de Evaluación APF3

Title:

docs(apf3): Informe Oficial de Evaluación de Calidad ISO 25010 y Manual de Despliegue v2

Description:

### Descripción
  Consolidación formal del informe oficial de Avance de Proyecto Final 3 (Capítulos 1 al 15 y Anexos A al H) según la rúbrica oficial UTP de la Semana 13.

  ### Criterios de Aceptación
  - [ ] Informe de evaluación de usabilidad según los 4 pilares de la ISO 25010.
  - [ ] Manual de despliegue actualizado para la versión 2 del sistema en Cloud.
  - [ ] Anexos E, F y G con reportes automatizados de funcionalidad, integración y usabilidad.

Assignee: @LadyyLuz (Lady Luz Loayza)

Rol: Scrum Master

Iteration: Sprint 4 (APF3 - Calidad ISO 25010 & Usabilidad)

Status: Todo

Priority: High

Label: documentation

CASO 19: Despliegue en Alta Disponibilidad y Resiliencia v2

Title:

ops(production): Despliegue en Alta Disponibilidad, Resiliencia y Monitoreo Productivo v2

Description:

### Descripción
  Aprovisionamiento del clúster de producción final con tolerancia a fallos, replicación multi-zona y monitoreo continuo de métricas transaccionales de LeoFit.

  ### Criterios de Aceptación
  - [ ] Configuración de auto-escalado y balanceo de carga en backend.
  - [ ] Monitoreo en tiempo real de transacciones y cuellos de botella con APM.
  - [ ] Procedimiento de failover probado ante caída de nodo principal de base de datos.

Assignee: @VictorCardenazFernandez (Víctor Leandro Cárdenas)

Rol: Product Owner

Iteration: Sprint 5 (PROY - Proyecto Final & Producción)

Status: Todo

Priority: High

Label: enhancement

CASO 20: Sustentación Integral del Proyecto Final

Title:

docs(final): Sustentación Integral del Proyecto Final, Pitch Comercial y Memoria Técnica

Description:

### Descripción
  Preparación de la sustentación final de cierre de curso (Semana 18), defensa técnica individual, demostración en vivo y pitch de impacto en el negocio textil LeoFit.

  ### Criterios de Aceptación
  - [ ] Diapositivas oficiales de sustentación con orden lógico y capacidad de síntesis.
  - [ ] Demostración en vivo del sistema procesando órdenes reales en la nube.
  - [ ] Video demo institucional de alta resolución del flujo completo de usuario.
  - [ ] Memoria técnica final consolidada y lecciones aprendidas del equipo.

Assignee: @LadyyLuz (Lady Luz Loayza)

Rol: Scrum Master

Iteration: Sprint 5 (PROY - Proyecto Final & Producción)

Status: Todo

Priority: High

Label: documentation

7. Resumen de Calificaciones y Fórmulas UTP

Fórmula de Evaluación: NF = 0.20*(APF1) + 0.20*(APF2) + 0.20*(APF3) + 0.40*(PROY)

Hito APF1 (Semana 05): Calificación 18/20 (Aprobado)

Hito APF2 (Semana 09 - Actual): Código 100% implementado, 18 tests aprobados, DDL BCNF, Replicación WAL, OWASP, Docker, Informe DOCX/PDF de 11 capítulos y Tablero GitHub Projects completo.

Hito APF3 (Semana 13): Planificado en Sprint 4 (Casos 15 al 18 en Todo).

Hito PROY (Semana 18): Planificado en Sprint 5 (Casos 19 y 20 en Todo).